Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  результативности муниципальной программы  "Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

| №п/п | Показатель (индикатор) результативности | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программаМуниципальная программа "Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы" |
| 1 | Доля реализованных проектов (от запланированных) по программе комплексного развития сельских территорий | % | 20 | 30 | 30 |  |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| ... | Снижение эксплуатационных затрат на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ... | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10 | 20 | 20 |  |
| ... | Увеличение объёма автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены реконструкция, текущие и капитальные ремонты | % (км) | 30% (7-8км) | 40% (9км) | 40% (9км) |  |
|  | Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения (включая освещение), экологическая безопасность, эстетические и другие свойства | % | 20 | 25 | 25 |  |
|  | Уровень удовлетворенности жителей качеством дорожной и транспортной инфраструктуры | % | 40 | 40 | 40 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы  "Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной

инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

(наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование задачи муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача №1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем постоянного содержания дорог и сооружений на них |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая грейдирование, монтаж ливневых стоков, установку знаков и автобусных павильонов) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20 | 20 |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая противогололедные мероприятия | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 01.11.2022 | 31.03.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 01.11.2022 | 31.03.2022 31.12.2022 | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения (включая освещение), экологическая безопасность, эстетические и другие свойства | % | 25 | 25 |  |
|  | Ремонт и замена освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения (включая освещение), экологическая безопасность, эстетические и другие свойства | % | 25 | 25 |  |
| Задача №2. Приведение в соответствие дорожно-транспортной инфраструктуры нормативным требованиям |
|  | Осуществление паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.03.2022 | 01.01.2022 | 30.03.2022 |  | % | 100 | 100 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Мира и улице Ленина в с.Юголок общей протяжённостью ≈ 2,7 км (С учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 1 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Чапаева и улице 60 Лет ВЛКСМ в с.Юголок общей протяжённостью ≈ 3 км (С учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 1 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Переулок № 2 (северная окраина села) и улице Ангарская в с.Юголок общей протяжённостью ≈ 2,2 км (С учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 1 | 0 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы  "Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | з Пр | ЦСР | Р | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 992 | 0409 | X | X | 1406,00 | 2799,41 | 2799,41 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 |  | исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП) | 992 | 0409 | Х |  | 1406,00 | 2799,41 | 2799,41 |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Иркутской области, федерального бюджета,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы  "Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы" (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов<1> | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования | средства бюджета Юголокского муниципального образования | 2799,41 | 2799,41 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Юголокского муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Основное мероприятие |  | Всего | 2799,41 | 2799,41 |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования | средства бюджета Юголокского муниципального образования | 2799,41 | 2799,41 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) | 2799,41 | 2799,41 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

Утверждено

Ответственный исполнитель

муниципальной программы «Обеспечение пожарной

безопасности на территории Юголокского

муниципального образования на 2020-2025 годы»

_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы поселения  "Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы" 2022 год

| №п/п | Наименование задачи муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача №1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем постоянного содержания дорог и сооружений на них |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая грейдирование, монтаж ливневых стоков, установку знаков и автобусных павильонов) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20 | 20 |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая противогололедные мероприятия | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 01.11.2022 | 31.03.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 01.11.2022 | 31.03.2022 31.12.2022 | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения (включая освещение), экологическая безопасность, эстетические и другие свойства | % | 25 | 25 |  |
|  | Ремонт и замена освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения (включая освещение), экологическая безопасность, эстетические и другие свойства | % | 25 | 25 |  |
| Задача №2. Приведение в соответствие дорожно-транспортной инфраструктуры нормативным требованиям |
|  | Осуществление паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.03.2022 | 01.01.2022 | 30.03.2022 |  | % | 100 | 100 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Мира и улице Ленина в с.Юголок общей протяжённостью ≈ 2,7 км (С учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 1 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Чапаева и улице 60 Лет ВЛКСМ в с.Юголок общей протяжённостью ≈ 3 км (С учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 1 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Переулок № 2 (северная окраина села) и улице Ангарская в с.Юголок общей протяжённостью ≈ 2,2 км (С учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 1 | 0 |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Юголокского муниципального образования

Критерии оценки эффективности муниципальной программы

"Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,9 | 25 | Высокий |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,9 | 20 | Высокий |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | Высокий |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,06 | 10 | Низкий |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,06 | 10 | Низкий |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | Низкий |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | Низкий |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | Высокий |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | Низкий |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | Низкий |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.