**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЮГОЛОКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 октября 2020 г. № 32

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие**

**Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”, ст. 14 и ст.17, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь постановлением главы администрации Юголокского муниципального образования № 5 от 11 февраля 2011 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Юголокского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, их формирования и реализации», а также статьями 6, 32 Устава Юголокского муниципального образования, администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Муниципальную Программу «Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы» согласно приложению.

2.Финансовому отделу администрации Юголокского сельского поселения (Воронцова Н.П.) ежегодно при формировании расходной части местного бюджета предусматривать выделение ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальном информационном вестнике «Искра» и размещению на официальном сайте администрации Юголокского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Глава Юголокского

муниципального образования И.С. Булатников

Приложение

к Постановлению Администрации

Юголокского муниципального образования

от 12.10.2020 года № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЮГОЛОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2025 ГОДЫ»

2020 год

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Паспорт муниципальной программы | 4 |
| Раздел 2 | Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы | 7 |
| Раздел 3 | Цель и задачи муниципальной программы | 19 |
| Раздел 4 | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)  по проектированию, строительству, текущему и капитальному ремонту, реконструкции объектов сферы реализации муниципальной программы | 20 |
| Раздел 5 | Объём и источники финансирования муниципальной программы | 23 |
| Раздел 6 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 31 |
| Раздел 7 | Риски реализации муниципальной программы | 34 |

**Раздел 1. Паспорт** **муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Правовые основания:  -Градостроительный кодекс Российской Федерации;  -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;  -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  -Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;  -Постановление главы администрации Юголокского муниципального образования № 5 от 11 февраля 2011 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Юголокского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, их формирования и реализации»;  -Генеральный план Юголокского сельского поселения, утвержденный Думой Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района от 26 декабря 2012 № 3/6-ДП. |
| Заказчик, Разработчик  программы | Администрация Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района |
| Соисполнитель программы | МКУК «КДЦ Юголокского МО», ИП КФХ «Подварков А.А.», ИП КФХ «Облизанов А.М.» |
| Цель программы | Обеспечение комплексного развития Юголокского сельского поселения. |
| Задачи программы | -Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильём населения Юголокского сельского поселения;  -Повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов Юголокского сельского поселения объектами социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;  -Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры;  -Повышение интереса жителей Юголокского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;  -Доступность объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  -Повышение безопасности и качества эффективности жилищно-коммунального и социально-культурного обслуживания населения;  -Снижение негативного воздействия объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур на окружающую среду поселения;  -Привидение в соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям;  -Снижение уровня износа объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;  -Реализация комплексных инвестиционных планов, реализация инвестиционных проектов и повышение инвестиционной привлекательности поселения;  -Снижение параметров износа оборудования объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, а также замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;  -Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в объекты социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;  -Определение стоимости строительства, текущих и капитальных ремонтов, реконструкций социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур по укрупненным показателям;  -Определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство и ремонт которых планируется вести;  -Осуществление строительства подводящего централизованного водопровода в населенные пункты сельского поселения;  -Осуществление строительства теплосетей по населённым пунктам сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели комплексного развития объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, включая показатели:  -снижение уровня потерь в сетях объектов жилищно-коммунального хозяйства;  -повышение качества и надежности водо-, тепло- энергоснабжения потребителей;  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций на объектах социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, угрожающих жизнедеятельности человека;  -снижение эксплуатационных затрат на объекты социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;  -физической доступности объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;  -экономической доступности объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур для населения и субъектов экономической деятельности;  -надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов;  -качества услуг на объектах социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;  -экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг;  -эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов;  -объёма ввода (приобретения) жилья для населения Юголокского муниципального образования;  -объёма ввода в действие локальных водопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения;  -объёма ввода в действие сетей канализации;  -объёма ввода в действие сетей теплоснабжения;  -объёма ввода в действие слаботочных сетей;  -объёма ввода в действие сетей энергоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования:  Финансирование производится за счет федерального, областного, районного, местного и внебюджетного фонда в общем объёме 112191,84тыс. рублей из них:  -федерального бюджета – 102120,614тыс.руб.  -областного бюджета – 5929,564тыс.руб.  -районного бюджета – 0,0 тыс.руб.  -местного бюджета – 2436,662тыс.руб.  -внебюджетных источников – 1705,00тыс.руб.  Предполагаемые денежные средства в 2020 году – 0,0тыс. руб  из них за счет средств:  -федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  -областного бюджета – 0,0 тыс. руб.  -районного бюджета – 0,0 тыс.руб.  -местного бюджета – 0,0тыс. руб.  -внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.  Предполагаемые денежные средства в 2021 году – 1370,00тыс. руб., из них за счет средств:  -федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  -областного бюджета – 920,00тыс. руб.  -районного бюджета – 0,0 тыс.руб.  -местного бюджета – 370,00тыс. руб.  -внебюджетные источники – 80,00 тыс. руб.  Предполагаемые денежные средства в 2022 году – 19923,348тыс. руб., из них за счет средств:  -федерального бюджета – 18665,23 тыс. руб.  -областного бюджета – 740,323тыс. руб.  -районного бюджета – 0,0 тыс.руб.  -местного бюджета – 342,795тыс. руб.  -внебюджетные источники – 175,00тыс. руб.  Предполагаемые денежные средства в 2023 году – 16367,20тыс. руб., из них за счет средств:  -федерального бюджета – 14352,00тыс. руб.  -областного бюджета – 567,00тыс. руб.  -районного бюджета – 0,0 тыс.руб.  -местного бюджета – 878,20тыс. руб.  -внебюджетные источники – 570,00 тыс. руб.  Предполагаемые денежные средства в 2024 году – 54382,692тыс. руб., из них за счет средств:  -федерального бюджета – 51343,384тыс. руб.  -областного бюджета – 2074,681 тыс. руб.  -районного бюджета – 0,0 тыс.руб.  -местного бюджета – 564,627тыс. руб.  -внебюджетные источники – 400,00 тыс. руб.  Предполагаемые денежные средства в 2025 году – 20148,60тыс. руб., из них за счет средств:  -федерального бюджета – 17760,00тыс. руб.  -областного бюджета – 1627,56тыс. руб.  -районного бюджета – 0,0 тыс.руб.  -местного бюджета – 281,04тыс. руб.  -внебюджетные источники – 480,00 тыс. руб.  Ежегодные объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании федерального, областного и местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.  Показатели финансирования подлежат уточнению при разработке проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемые результаты реализации программы формируется на основании поставленных задач в паспорте Программы, а также заключаются в реализации запланированных мероприятий программы.  Основные фактические ожидаемые результаты реализации программы представлены в Разделе № 6 данной муниципальной программы |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Территория Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района обладает большим природным, трудовым, экономическим и историко-культурным потенциалом, который используется не в полной мере.

По состоянию на 01 января 2020 года на территории муниципального образования (это два населённых пункта – с.Юголок и д.Кижа) фактически проживает 1154 человека (с.Юголок – 745 человека, д.Кижа – 409 человек), что составляет приблизительно 11% от общей численности населения Усть-Удинского района Иркутской области. За последние 10 лет численность населения муниципального образования сократилась более чем на 5% за счёт возрастания естественной убыли населения и миграции в города. Несмотря на негативную тенденцию, большой удельный вес в структуре сельского населения продолжает занимать население трудоспособного возраста – 657 человек или 57% от общего числа жителей поселения. 63% населения является экономически активным.

Таким образом, возрастная структура и структура трудовых ресурсов населения характеризуются высокой долей населения в трудоспособном возрасте и имеют определенный экономический и демографический потенциал на перспективу в лице относительно большого удельного веса лиц трудоспособного возраста.

Экономической базой и сферой занятости населения являются хозяйственно-бытовая и социальная сферы, а именно 7 предприятий, осуществляющих розничную торговлю, 12 индивидуальных предпринимателей (в том числе крестьянско-фермерских хозяйств), 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Юголок и д. Кижа, 3 учреждения образования (МДОУ Кижинская школа – сад в д. Кижа, МКОУ «Юголукская» СОШ в с. Юголок, МДОУ детский сад «Солнышко» в с. Юголок), 1 отделение почтовой связи в с.Юголок, 1 учреждение культуры МКУК «КДЦ Юголокского МО» в которое входят: Дом культуры «Родник» в с. Юголок; Сельский клуб «Исток» в д. Кижа; Сельская библиотека в с. Юголок; Сельская библиотека в д. Кижа. Для получения дополнительного дохода порядка 50-70% населения ведут личные подсобные хозяйства.

При этом низкий уровень обеспеченности Юголокского сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктур является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность территории поселения и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодёжи. Развитие агропромышленного комплекса на территории поселения, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, не создаёт для населения достаточного количества рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Другие отрасли экономики также не демонстрируют динамичного развития и представлены преимущественно первичной деревообработкой и переработкой сельскохозяйственных культур, сферой услуг. Всё это стимулирует отток населения из поселения в крупные города.

Одним из основополагающих условий развития Юголокского сельского поселения является комплексное развитие сельского поселения, в первую очередь это системы жизнеобеспечения, а одним из условий закрепления населения на селе является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания, в первоочередном порядке - развитие инженерной инфраструктуры.

Определённую роль в динамичном развитии Юголокского сельского поселения сыграли мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», реализуемая с 2014 года муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юголокского сельского поселения на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года». Федеральная программа «Чистая вода», в которых Юголокское сельское поселение принимало активное участие. За период реализации муниципальных программ (2013 – 2018 годы) были привлечены средства из федерального и областного бюджетов в размере 13,5 млн.руб. На ряду с этим, наблюдалась достаточно высокая активность населения Юголокского муниципального образования в разработке и реализации общественно – значимых проектов, направленных на благоустройство территории поселения. Данная тенденция сохраняется и благоприятно сказывается на реализации подобных мероприятий.

В силу допущенного ранее значительного отставания социально-экономического развития сельской территории, реализация указанных мер была направлена на достижение поставленных в них целей, но сегодня имеется необходимость постановки более обширных, комплексных целей, адресного подхода к решению задач для полного и эффективного использования в общенациональных интересах потенциала сельской территории, улучшения уровня и качества жизни на селе.

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства Юголокского муниципального образования и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. На решение данных проблем и направлена Программа, которая охватывает реализацию задач развития территории поселения, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы Комплексного развития Юголокского сельского поселения на 2020-2025 (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

-перспективный спрос на объекты социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;

-текущее состояние объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур.

Программа Комплексного развития Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы, предусматривает повышение качества предоставления социальных, культурных, жилищно-коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей на объектах социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, снижение износа объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, модернизацию этих объектов, в т.ч. путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций на объектах социального, культурного, инженерного, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

**2.1.Теплотехническое хозяйство**

На территории Юголокского сельского поселения нет централизованного теплоснабжения. Снабжение жилого фонда Юголокского муниципального образования тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе. Для выработки теплоты используются дрова, а также в частном секторе индивидуально используются конвекторное и бойлерное отопление.

Количество зданий с индивидуальным теплоснабжением: в с. Юголок- 255 зданий; в д. Кижа – 115 зданий. Итого – 370 зданий.

Теплоснабжение школы в с.Юголок осуществляется от твердотопливной котельной тепловой мощностью 0,25Гкал/час. В котельной установлены два котла НРС-18. Подключенная нагрузка – 0,25 Гкал/ч. Износ оборудования котельной составляет 30%. Котельная является неавтоматизированной. Персонал котельной состоит из 4 кочегаров и 4 бойлеристов осуществляет подачу тепла в топочные устройства, удаление золы и визуальный контроль работы всех устройств. Протяжённость тепловых сетей 400 м.

***Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Юголокского муниципального образования по населённым пунктам на 01.01.2020***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населённый пункт муниципального образования | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | | | | то же, Гкал/ч |
| Отопление жил.зд. | Отопление и горячее водоснабжение общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 2020 г. | | | | | | | | |
| 1 | с.Юголок | 15,39 | 745 | 6,92 | 1,73 | 0,93 | 9,57 | 8,23 |
| 2 | д.Кижа | 6,11 | 409 | 4,35 | 1,09 | 0,54 | 5,98 | 5,14 |
|  | Всего | 21,5 | 1154 | 11,27 | 2,82 | 1,47 | 15,55 | 13,37 |

На сегодняшний день основными проблемами системы теплоснабжения Юголокского сельского поселения являются: низкое качество теплоносителя, отсутствие системы централизованного отопления и горячего водоснабжения, высокий уровень утечки тепла объектов жилищного хозяйства и системы водоснабжения.

**2.2. Жилищное хозяйство**

В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная застройка в деревянном исполнении (бревно, брус). 70% домов были построены в 50-90 годах. Остальные были перенесены из зоны затопления в 1962 году. За последние три года изменения площадей строительного фонда поселения не наблюдались. Общая площадь жилищного фонда поселения составляет ≈21500 м2.

Средняя жилищная обеспеченность в поселении находится на уровне 24,0м2/чел при численности населения 1154 жителей на 2020 год.

В Юголокском сельском поселении числится 370 жилых домов (в с. Юголок- 255 зданий; в д. Кижа – 115 зданий), из них 67 двухквартирных домов, 303 одноквартирных домов. В муниципальной собственности сельского поселения жилых домов нет; все жилые дома находятся в частной собственности граждан. Дома находятся на печном, конвекторном и бойлерном отоплении. Подводящей инфраструктуры к жилищному фонду – нет. Вода привозная, в летний период жилфонд обеспечивается водой через летний водопровод, зимний водопровод отсутствует. Порядка 15-25 домов имеют личные скважины.

90% всего жилищного фонда находится в частной собственности. Средний процент износа жилого фонда составляет 65-70%. Ремонтом жилого фонда занимаются собственники жилья. Обслуживающих организаций - не имеется.

Общая площадь жилых помещений, являющиеся ветхими (4,2 тыс.м2) и аварийными (5,4 тыс.м2) на 01.01.2020г составляет 9,6 тыс.м2.

На сегодняшний день основными проблемами жилищного хозяйства Юголокского сельского поселения являются: высокий износ существующего жилищного фонда, высокий процент ветхого и аварийного жилья, высокий процент бесхозного жилья, отсутствие подводящей инфраструктуры, высокий процент неблагоустроенного жилья.

**2.3.Энергетическое хозяйство и электроснабжение**

Электроснабжение Юголокского муниципального образования осуществляется по сетям Усть-Удинского РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании через подстанцию 35/10кВ Юголок трансформаторной мощностью 4МВА. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по ВЛ 10кВ через 20 ТП 10/0,4кВ суммарной мощностью 3МВА. Общая протяженность ВЛ 10кВ составляет 12,1 км, уровень износа – 50%.

В с. Юголок числится 8 подстанций для населения, 5 подстанций для промышленных предприятий и 1 в школе на которых стоят приборы учета электроэнергии. В д. Кижа 4 подстанции для населения, 2 подстанции для промышленных предприятий. Все они находятся в рабочем состоянии. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации.

Количество уличных светильников – 136 шт. В с.Юголок – 96 шт, в д.Кижа – 40 шт. На линию освещения установлены фото-реле (д.Кижа) и реле времени (с.Юголок). В целом оба населённых пункта достаточно освещены. В 2019 году полностью была произведена замена ламп ДРЛ и ДНаТ уличного освещения на энергосберегающие светодиодные.

***Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора***

***Юголокского муниципального образования***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | I очередь (2020 год) | | | Расчетный срок (2025) | | |
| Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Юголок | 745 | 1012 | 248,4 | 785 | 1275,75 | 292,95 |
| 2 | д.Кижа | 409 | 517 | 126,9 | 409 | 654,75 | 150,35 |
|  | Итого (окр) | 1154 | 1529 | 375,3 | 1194 | 1930,5 | 443,3 |

На сегодняшний день основными проблемами энергетического хозяйства Юголокского сельского поселения являются: высокий износ и технологические потери в существующих сетях (как в частном, так и административном секторе), высокий процент износа линий электропередач, увеличение нагрузок на существующую сеть.

**2.4.Слаботочные сети (связь и интернет)**

Слаботочные сети относятся к одним из наиболее современных видов электро- и информационных коммуникаций. Главная задача таких сетей – обеспечить постоянную передачу данных и сигналов по разветвленной системе слаботочных кабелей, подключенных непосредственно к устройствам. Сложно переоценить значение слаботочных сетей: именно они обеспечивают работу телефонии и интернета, переговорных пунктов, локальных компьютерных сетей, проводных радио, кабельного телевидения, а также систем безопасности.

В Юголокском муниципальном образовании на сегодняшний день имеются:

-пункт видеонаблюдения в здании администрации в с.Юголок – 16 камер видеонаблюдения.

-пункт видеонаблюдения в здании сельского клуба в д.Кижа – 4 камеры видеонаблюдения.

-оптоволоконная линия (интернет от компании Ростелеком), которая проведена в сентябре-октябре 2020 года.

-стационарная телефонная связь (от компании Ростелеком), в т.ч. таксофон на базе отделения почтовой связи в с.Юголок.

-пожарная сигнализация на всех общественных (административных) объектах.

-система экстренного оповещения населения (звуковая сирена) в с.Юголок.

-система экстренного оповещения населения (звуковая сирена) в д.Кижа.

На сегодняшний день основными проблемами слаботочных сетей Юголокского сельского поселения являются: отсутствие сотовой связи, отсутствие качественного спутникового телевидения.

**2.5.Водоснабжение и водоотведение**

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется полностью за счет ресурсов подземных вод. Централизованное водоснабжение отсутствует. Общее водопотребление составляет ≈ 176 тыс.м3/год. Общая протяжённость уличной водопроводной сети 19 км, из них 15 км, нуждается в замене, 3 км было отремонтировано в 2014 г из внебюджетных источников. Водопровод на данный момент не оформлен, что затрудняет его обслуживание.

Забор воды в населенных пунктах поселения осуществляется из артезианских скважин. Вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам ГОСТА, особенно по жесткости воды.

Водоснабжение населения с.Юголок численностью 745 человек осуществляется из пяти водонапорных башен, подъем воды производится глубинными насосами марки ЭЦВ 6-10-110.

Водоснабжение населения д.Кижа численностью 409 человек осуществляется из двух водонапорных башен, подъём воды также производится глубинными насосами марки ЭЦВ 6-10-110. Кижинская школа-сад находится в 150 метрах от водонапорной башни. Подвоз воды осуществляет индивидуальный предприниматель круглогодично. В летний период работает также водопровод. По концессионному соглашению объекты водоснабжения на 01.01.2020 – не переданы.

***Основные объекты водоснабжения населения Юголокского муниципального образования на 01.01.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Оборудование | Показатели существующего водопотребления | Комментарии | Износ в % |
| Здание водонапорной башни площадью 20,2 м2 в д.Кижа, ул. Партизанская 16А  *(год ввода в эксплуатацию – 1997)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110  Очистное сооружение AQUA-R0-1-8 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1965 год.  Глубина скважины – 124 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Запуск насоса осуществляется вручную оператором непосредственно из помещения водонапорной башни, отключение насоса осуществляется автоматически.  Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»  Разработан проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора подземных вод с гидрологическим обоснованием сокращения 1-ого пояса ЗСО. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект не получено.  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам – отсутствует. | 40% |
| Здание водонапорной башни площадью 16,8 м2 в д.Кижа, ул. Партизанская, 41А  *(год ввода в эксплуатацию – 1964)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1964 год.  Глубина скважины – 120 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»  Скважина переведена для технического пользования распоряжением главы администрации от 16 марта 2017 года №20/1 | 57% |
| Здание водонапорной башни площадью 20,2 м2 в с.Юголок, ул. Ангарская, 31Б  *(год ввода в эксплуатацию – 1964)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1975 год.  Глубина скважины – 85 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Качество подземных вод **НЕ** соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»  Скважина переведена для технического пользования распоряжением главы администрации от 16 марта 2017 года №20/1 | 55% |
| Здание водонапорной башни площадью 16,5 м2 в с.Юголок, ул. 60 лет ВЛКСМ 22Б  *(год ввода в эксплуатацию – 1997)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1965 год.  Глубина скважины – 120 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»  Скважина переведена для технического пользования распоряжением главы администрации от 16 марта 2017 года №20/1 | 12% |
| Здание водонапорной башни площадью 20,2 м2 в с.Юголок, ул. ул. Ленина 47  *(год ввода в эксплуатацию – 1995)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1975 год.  Глубина скважины – 75 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» | 40% |
| Здание водонапорной башни площадью 13,2 м2 в с.Юголок, ул. Чапаева, 21  *(год ввода в эксплуатацию – 2007)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110  Очистное сооружение AQUA-R0-1-8 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1985 год.  Глубина скважины – 85 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»  Разработан проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора подземных вод с гидрологическим обоснованием сокращения 1-ого пояса ЗСО. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект не получено.  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам – отсутствует. | 10% |
| Здание водонапорной башни площадью 12,8 м2 в с.Юголок, ул. Чапаева, 40А  *(год ввода в эксплуатацию – 1978)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1975 год.  Глубина скважины – 77 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Скважина переведена для технического пользования распоряжением главы администрации от 16 марта 2017 года №20/1  Качество подземных вод **НЕ** соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» | 100%  (на данный момент не функционирует) |
| Здание водонапорной башни площадью 12,8 м2 в с.Юголок, ул. Ангарская, 14А  *(год ввода в эксплуатацию – 1960)* | Глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-110 | Заявленная производительность скважины = 46 м3/сут | Год бурения скважины - 1960 год.  Глубина скважины – 85 м.  Накопительная ёмкость – 12 м3  Скважина переведена для технического пользования распоряжением главы администрации от 16 марта 2017 года №20/1  Качество подземных вод **НЕ** соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» | 30% |
| Водопроводная сеть в с.Юголок | 12 км стальных труб диаметром 50-60-70 мм | - | Водопровод не оформлен в муниципальную собственность. | 54% |
| Водопроводная сеть в д.Кижа | 7 км  стальных труб диаметром 50-60-70 мм | - | Водопровод не оформлен в муниципальную собственность. | 48% |
| Автомобиль ГАЗ-3309 с цистерной для пищевых жидкостей марки 27901-0000010-29 0 (водовозка) | Цистерна для пищевых жидкостей объёмом 5 м3 | - | Автомобиль приобретён в 2018 году по федеральной программе «Чистая вода» | 10% |

***Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Юголокского муниципального образования на 01.01.2020***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Юголок | д.Кижа | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы на нужды населения | |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,92 | 0,47 | 1,39 |
| - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,15 | 0,08 | 0,22 |
| - max расходы | тыс.м3/сут | 0,18 | 0,09 | 0,27 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений | | |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 0,92 | 0,47 | 1,39 |
| - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода  (пп. I+ II + III ) | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,19 | 0,09 | 0,28 |
| - max расходы | тыс.м3/сут | 0,21 | 0,11 | 0,32 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо - всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | | л/сут/чел | 201 | 201 | **201** |
| л/сут/чел | 160 | 160 | **160** |

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Юголок и д. Кижа принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Схемы водоснабжения и водоотведения официально не разработаны и не приняты. Централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Юголокском сельском поселении нет. Сточные воды отводятся в выгребные ямы, септики.

Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

На сегодняшний день основными проблемами сети водоснабжения Юголокского сельского поселения являются: высокий и существенный износ существующих объектов, отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения, отсутствие основополагающих документов на объекты (например, не оформлен водопровод), отсутствие чёткого учёта водопотребления, отсутствие ресурсосберегающих и обслуживающих организаций (МУП-ов и т.п.) и т.д. Данная сфера коммунального хозяйства является самой проблемной и требует срочного приведения в соответствие.

**2.6.Газоснабжение**

В настоящее время газоснабжение Юголокского муниципального образования не осуществляется.

**2.7.Организация сбора, транспортировки и утилизации ТКО. Предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства**

В настоящее время на территории муниципального образования расположено два существующих кладбища общей площадью 3 га (1,5 га – с. Юголок и 1,5 га – д. Кижа). Учреждений и предприятий, предоставляющих ритуальные услуги в поселении нет. Обслуживанием кладбищ и ритуальными услугами администрация поселения занимается самостоятельно.

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, детских садов и др.).

На территории Юголокского сельского поселения твёрдые бытовые отходы (ТБО) образуются в основном жилищном секторе. По морфологическому составу ТБО подразделяется на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие.

Данных об объёмах образования бытовых отходов на территории Юголокского сельского поселения не имеется.

Система обращения с отходами сводится к сбору и захоронению отходов на свалках ТБО. Одна из свалок ТБО расположена на расстоянии 1,5 км от д.Юголок. Площадь свалки 2га. На свалку вывозятся бытовые отходы, способ складирования – навалом, процент заполнения – 15%.Вторая свалка ТБО расположена на расстоянии 0,5 км от д.Кижа. Площадь свалки – 0,5га, процент заполнения - 19%, способ хранения – навалом. Расстояние до ближайшего водного объекта (Братское водохранилище) – 1,5км. Очистка и плановый отжиг проводится администрацией самостоятельно.

Объекты размещения коммунальных бытовых отходов эксплуатируются без предварительного проектирования, свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства (отсутствуют санитарно-защитные зоны, система отвода и очистки дождевых вод и фильтрата свалок, водоупорные экраны). Свалки ТБО представляют серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв.

На территории Юголокского сельского поселения ранее были расположены скотомогильники. Один скотомогильник был расположен южнее с.Юголок, второй – на западе от д.Кижа. Захоронений животных, умерших от особо опасных инфекций, в скотомогильниках не производилось. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 ориентировочная санитарно-защитная зона от скотомогильников составляла 1000 метров. На сегодняшний день скотомогильников в муниципальном образовании – не имеется.

В целом - экологическая обстановка в Юголокском муниципальном образовании благоприятная. На территории муниципального образования отсутствуют вредные производства, нет предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы. В целях охраны окружающей среды в муниципальном образовании ежегодно выполняются мероприятия по санитарной очистке территории поселения, водоохранных зон и автодорог. В муниципальном образовании приняты Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования. Они определяют основные требования и единый порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов от жителей в поселении для создания экологически безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Стационарных постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы на территории Юголокского сельского поселения нет. Данных об объёмах и составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не имеется.

На рассматриваемой территории отсутствуют промышленные и коммунально-складские предприятия, которые являлись бы источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

**2.8.Объекты внешнего благоустройства и рекреационные ресурсы**

В настоящее время рекреационная инфраструктура в муниципальном образовании не создана. Развит любительский промысел (охота, рыболовство, сбор дикоросов), отдых выходного дня в купальный сезон и прохождение единичных туристских групп. Кемпингов, лодочных причалов (станций), оборудованных мест для пикников – не имеется.

Существующая система зеленых насаждений с.Юголок и д.Кижа формируется из разобщенных искусственных и естественных озелененных участков различной площади и состояния. Основой системы озеленения являются приусадебные участки индивидуальной застройки и ленные участки сохраняемые в пределах селитьбы. Структура зеленых насаждений общего пользования в сельских поселениях практически не сформирована, но на территории с.Юголок сохраняется ландшафтный парк по ул.Мира-ул.Подгорная; в пределах д.Кижа в центральной части в створе ул.Почтовая и ул.Мира - лесная роща площадью 4,0га. В с. Юголок по улице Мира – создан небольшой центральный парк, на котором располагаются беседки, дорожки, декоративные арки. Иных скверов, бульваров, парков, аллей в муниципальном образовании – не создано.

**2.9.Дорожная и транспортная инфраструктуры**

Транспортно-географическое положение Иркутской области благоприятствует развитию международных торговых связей. МО «Усть-Удинский район» расположен в Среднем Приангарье, на правом берегу рукотворного Братского водохранилища - (р. Ангара) в верхнем течении р. Илима.

Основной транспортный коридор Иркутской области - Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автодорога М-53 «Байкал» расположен южнее Усть-Удинского района. Удаленность райцентра Усть-Уда от ближайшей железнодорожной станции «Залари» на Транссибе - 100км. Расстояние до Иркутска - 330км по автомобильной дороге, 272км - водным путем по Ангаре.

Ближайший аэропорт международного значения расположен в областном центре г. Иркутск.

На территории Усть-Удинского района на расстоянии 550 м от 12 км автодороги «Балаганск-Усть-Уда» расположен заброшенный аэродром, имеющий грунтовую взлетно-посадочную площадку, который ранее использовался для гражданской авиации. Аэродром может использоваться как вертолетная площадка и для полетов в экстренных ситуациях.

Транспортное сообщение с областным центром г. Иркутск осуществляется автотранспортом, в период в период навигации теплоходом « Метеор» от пристани, расположенной в райцентре Усть-Уда. Затрата времени на поездку - 4 час.

Транспортный узел Юголокского МО включает в себя объекты инфраструктуры внешних автомобильных дорог и автомобильного транспорта, улично-дорожную сеть и искусственные дорожные сооружения с. Юголок и д.Кижа. Административный центр с. Юголок расположен на расстоянии 22км от райцентра Усть-Уда.

Автодорога «Усть-Уда-Юголок-Балаганка» относится к собственности Иркутской области. Дорога IV технической категории, протяжение по территории Юголокского МО ≈ 24 км, из них 5,5км проходит по границе между Юголокским и Светлолобовским МО. На территории Юголокского МО также имеется сеть бесхозных лесовозных дорог.

Транспортное сообщение Усть-Удинского района, в том числе Юголокского МО, с областным центром и соседними районами ограничивается необходимостью организации переправ через Братское водохранилище по автодороге «Залари-Жигалово» в период навигации и в зимний период: Основные переправы через Братское водохранилище (Переправы расположены за пределами Юголокского МО) - паромная переправа Новая Уда - Чичково через Ново - Удинский залив Братского водохранилища в створе автодороги «Залари-Жигалово» юго-восточнее Юголокского МО, период навигации (с 1 июня до 31октября). Причалы на территории Новоудинского МО расположены на двух берегах Ново-Удинского залива - ледовая переправа Новая Уда-Чичково через Ново-Удинский залив Братского водохранилища. Переправа контролируются Усть-Удинским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области». - паромная переправа Балаганск-Игжей через Братское водохранилище в створе автодороги «Залари-Жигалово» юго-западнее Юголокского МО, соединяющая Усть-Удинский и Балаганский районы в период навигации (с 1 июня до 31 октября). Причалы расположены на двух берегах водохранилища. - ледовая переправа через Братское водохранилище протяженностью 6,3км на автодороге «Залари-Жигалово», соединяющая Уст -Удинский и Балаганский районы в зимний период времени. Официальные ледовые переправы на Братском водохранилище контролируются Усть-Удинским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области». Подъезд к райцентру Усть-Уда осуществляется по автодороге «Усть-Уда-Юголок-Балаганка». Затрата времени на поездку до райцентра на автобусе ≈ 40 мин.

Населенные пункты поселения образуют единое планировочное образование, с подъездом к каждому населенному пункту по автодороге «Усть-Уда - Юголок – Кижа». Автомобильная дорога «Усть-Уда - Юголок – Кижа» проходит на расстоянии 100м южнее жилой застройки с. Юголок. Въезд в центральную зону с. Юголок осуществляется с южной стороны села по ул. Ангарской. Основная улица с. Юголок - ул. Мира, на которой расположены основные общественные здания. В северо-восточной части села находится залив Югала. Наиболее удаленные от центра территории жилой застройки расположены по правому и левому берегам р. Югала, впадающей в залив Югала, в северо - восточной части села. Автомобильная дорога «Усть-Уда-Юголок-Балаганка» проходит по ул. Пионерской по территории д. Кижа на протяжении 0,95км, в том числе вдоль жилой застройки - 0,25км. Основная улица д. Кижа - ул. Партизанская.

***Перечень внутрипоселенческих автомобильных дорог Юголокского муниципального образования***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Адрес места нахождения дорожного участка | Категория дороги | Протяжённость в метрах | Примечания |
| с.Юголок | Ул. 60 Лет ВЛКСМ | IV | 1542 | Покрытие - А/Б.  Износ - 40% |
| Ул. Ленина | IV | 1223 | Покрытие - А/Б.  Износ - 70% |
| Ул. Чапаева | IV | 1467 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 75% |
| Ул. Ангарская | IV | 1014 | Покрытие - А/Б.  Износ - 77% |
| Ул. Советская | IV | 595 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 40% |
| Ул. Октябрьская | IV | 564 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 60% |
| Ул. Мира | IV | 1495 | Покрытие - А/Б.  Износ - 75% |
| Ул. Подгорная | IV | 1771 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 60% |
| пер. Удинский | IV | 658 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 55% |
| Ул. Лесная | IV | 702 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 65% |
| Переулок № 1 | V | 447 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 77% |
| Переулок № 2 (северная окраина села) | V | 1112 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 85% |
| Село-склад | IV | 319 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 65% |
| Село-свалка | IV | 795 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 85% |
| Село – КФХ ИП Игнатов | IV | 370 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 85% |
| Село (кладбище) | IV | 2899 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 77% |
| д.Кижа | ул. Партизанская | IV | 1803 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 65% |
| ул. Почтовая | IV | 468 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 75% |
| ул. Ангарская | IV | 574 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 70% |
| ул. Мира | IV | 827 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 67% |
| ул. Комсомольская | IV | 301 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 72% |
| ул. Набережная | IV | 827 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 80% |
| Южнее д. Кижа, дорога деревня- свалка бытовых отходов | V | 1348 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 85% |
| Северо-западнее д. Кижа, деревня-кладбище | IV | 288 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 65% |
| Северо-западнее д. Кижа, деревня-пилорама | IV | 894 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 65% |
| Севернее д. Кижа, межпоселенческая дорога-склад | IV | 325 | Покрытие – щебеночно-гравийная  Износ - 65% |
| **ИТОГО** | | | 25628 | Средний износ - 75% |

Транспортная инфраструктура в районе развита недостаточно, в связи с отдаленностью от центральной зоны области и низкой транспортной освоенностью. Регулярное транспортное сообщение с областным центром осуществляется междугородными муниципальными автобусами по маршруту Усть - Уда - Оса - Иркутск, в период навигации - водным транспортом на теплоходе «Метеор». Затрата времени на поездку - 4 час. В районе отсутствуют транспортные грузовые предприятия общего пользования и пассажирские автотранспортные предприятия. Автобусный парк в районе старый (степень износа 80%) и требует замены. Количество муниципальных автобусов в Усть-Удинском районе на 01.01.2020г- 4ед. Количество перевезенных пассажиров 50,3тыс. чел. в год. Регулярное сообщение Юголокского МО с райцентром осуществляется внутрирайонными муниципальными автобусами и микроавтобусами частных предпринимателей, имеющих лицензии на коммерческие пассажирские перевозки, по маршрутам: Усть-Уда-Юголок- Кижа. Рейсы 3 раза в неделю. Усть-Уда-Балаганка-Кижа-Юголок. Рейсы 3 раза в неделю. В райцентре п. Усть-Уда расположена автобусная станция. Затраты времени на поездку в райцентр 35-40 мин. Имеется крытый автопавильон на автобусной остановке в с. Юголок.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств По данным ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области количество зарегистрированных лодок в с. Юголок - 4ед., в д. Кижа - 5ед.

На территории Юголокского МО расположена база ГСМ в районе пилорамы, ко-торая работает как АЗС. Ближайшие автозаправочные станции: АЗС-16 ЧП «Агат» расположена в райцентре п. Усть-Уда. АЗС-124 ЧП «Нефрит» расположена в п. Молька на автодороге Иркутск - Оса - Усть - Уда в Молькинском МО. На автодороге Залари - Жигалово на левом берегу Братского водохранилища в п. Балаганск расположено 2 АЗС. Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется на приусадебных участках владельцев транспортных средств.

На сегодняшний день, основными проблемами транспортной и дорожной инфраструктуры является плохая транспортная доступность к основным путям сообщения Иркутской области и низкая освоенность территории Усть - Удинского района, в состав которого входит Юголокское МО (это затрудняют транспортное сообщение с областным центром). Круглогодичный выход на единую дорожную сеть осуществляется по автодороге «Иркутск – Оса – Усть – Уда». Основные препятствия для развития экономического потенциала Юголокского муниципального образования:

1.Нехватка финансовых средств на содержание дорожной инфраструктуры.

2.Плохое состояние дорог.

3.Зависимость от работы паромных переправ.

Основные проблемы, характерные для современного состояния автомобильных дорог: -сообщение с областным центром и соседними районами ограничивается необходимостью организации паромной или ледовой переправы через Братское водохранилище по автодороге «Залари-Жигалово» в период навигации и в зимний период;

-недостаточное благоустройство автодороги общего пользования «Усть-Уда-Юголок-Балаганка» - на ряде участков дорога находится в неудовлетворительном состоянии, не соответствует техническим нормам эксплуатации. Дорога требует ремонта, очистки от снега в зимнее время;

-необходим ремонт искусственных дорожных сооружений на дорогах общего пользования;

-недостаточное благоустройство улично-дорожной сети на территории сельских населенных пунктов.

**2.10.Объекты социальной и культурной сферы**

**Культура и искусство, организации досуга**

Сеть учреждений культуры поселения представлена следующими компонентами:

МКУК «КДЦ Юголокского МО» в которое входят:

-Дом культуры «Родник» в с. Юголок;

-Сельский клуб «Исток» в д. Кижа;

-Сельская библиотека в с. Юголок;

-Сельская библиотека в д. Кижа.

Работа учреждений культуры направлена на реализацию мер по обеспечению доступности населения к духовным ценностям отечественной культуры, развитию самобытной многонациональной культуры посредством сохранения культурного наследия, расширению межрегиональных контактов, расширению платных услуг в различных видах культурной деятельности, созданию благоприятных условий для функционирования учреждений и сохранению существующей сети*.*

***Перечень объектов культуры на территории Юголокского муниципального образования***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Поселение*** | ***Наименование учреждения*** | ***Современная емкость*** | ***Необходимо по нормативам*** | ***Износ*** |
| *1* | с.Юголок | Дом культуры «Родник» в с. Юголок | *200 мест* | *273* | *80%* |
| *2* | с.Юголок | Сельская библиотека в с. Юголок | *9414 экз.* | *5460* | *60%* |
| *3* | д.Кижа | Сельский клуб «Исток» в д. Кижа | *50 мест* | *140* | *40%* |
| *4* | д.Кижа | Сельская библиотека в д. Кижа | 3343 экз. | 2795 | 40% |

Все учреждения культуры имеют высокую степень износа, и нуждается в капитальном ремонте. Наблюдается недостаток в ёмкости домов культуры.

**Объекты физической культуры и спорта**

Физическая культура и спорт представлены в поселении 3 спортивными залами, один из которых законсервирован, а также двумя плоскостными сооружениями - спортивными многофункциональными площадками, построенными в период с 2017 по 2020 год.

***Спортивные сооружения, расположенные на территории Юголокского муниципального образования***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Адрес*** | ***Единицы измерения*** | ***Мощность объекта*** | ***Износ*** |
| 1 | Спортивный зал | с. Юголок, территория школы, Ленина 22 | м² | 162 | 70% |
| 2 | Спортивный зал | с. Юголок, территория школы, Ленина 22 | м² | 150 | 85% |
| 3 | Спортивный зал (законсервирован) | с. Юголок, территория дома культуры, Ангарская 17 | м² | 36 | 100% |
| 4 | Многофункциональная спортивная площадка | с. Юголок, Мира 4А | м² | 450 | 30% |
| 5 | Многофункциональная спортивная площадка | д. Кижа, Мира 2А | м² | 450 | 5% |

Основываясь на нормативной потребности в 200м²/1000чел. спортивных залов, 1900м²/1000чел. плоскостных сооружений. из данных таблицы можно сделать вывод, что потребность населения в спортивных сооружениях обеспечена не полностью. В целом потребность в площади плоскостных сооружений – 2614,4м², в площади спортивных залов – 125,2м². Недостаток спортивных залов указан с учетом консервации одного из спортивных залов.

На территории Юголокского муниципального образования расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна: это образовательные учреждения и учреждения здравоохранения.

***Объекты здравоохранения, расположенные на территории Юголокского муниципального образования***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Единицы измерения** | **Необходимо по нормативу** | **Мощность объекта** | **Обеспеченность %** | **Износ** |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Юголок | с.Юголок | посещений в смену | 16,3 | 16 | 98,2 | 85% |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт в д.Кижа | д.Кижа | посещений в смену | 8,4 | 16 | 190,5 | 72% |

Сложившаяся в районе сеть образовательных учреждений в полной мере обеспечивает выполнение Закона РФ «Об образовании» и способствует получению образования с учетом интересов и возможностей детей. Результатом деятельности отдела образования, педагогических коллективов общеобразовательных школ является создание условий, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное и бесплатное общее образование в соответствии с государственными образовательными стандартами

***Учреждения образования, расположенные на территории Юголокского муниципального образования***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п./п.*** | ***Объект образования*** | ***Место расположения*** | ***Ёмкость*** | ***Число обучающихся*** | ***Износ*** |
| 1 | МДОУ детский сад «Солнышко» | с.Юголок | 60 | 34 | 85% 1 здание  70,6% 2-е здание |
| 2 | МКОУ «Юголукская» СОШ | с.Юголок | 200 | 120 | 5%  (проведён ремонт в 2017 году) |
| 3 | МДОУ Кижинская школа – сад | д.Кижи |  |  |  |
| 3.1. | - отделение детского сада |  | 40 | 23 | 75,3% |
| 3.2. | - отделение школы |  | 73 | 41 | 5%  (проведён ремонт в 2018-2019 годах) |

Существующая сеть образовательных организаций соответствуют нормативной потребности. Однако требуется провести капитальный ремонт зданий детских садов в с.Юголок и д.Кижа в связи с высоким износом.

**Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является комплексное развитие Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной программы запланировано решение следующих задач:

-Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильём населения Юголокского сельского поселения;

-Повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов Юголокского сельского поселения объектами социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;

-Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры;

-Повышение интереса жителей Юголокского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

-Доступность объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

-Повышение безопасности и качества эффективности жилищно-коммунального и социально-культурного обслуживания населения;

-Снижение негативного воздействия объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур на окружающую среду поселения;

-Привидение в соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям;

-Снижение уровня износа объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;

-Реализация комплексных инвестиционных планов, реализация инвестиционных проектов и повышение инвестиционной привлекательности поселения;

-Снижение параметров износа оборудования объектов социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, а также замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в объекты социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур;

-Определение стоимости строительства, текущих и капитальных ремонтов, реконструкций социальной, культурной, инженерной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур по укрупненным показателям;

-Определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство и ремонт которых планируется вести;

-Осуществление строительства подводящего централизованного водопровода в населенные пункты сельского поселения;

-Осуществление строительства теплосетей по населённым пунктам сельского поселения.

Достижение поставленных цели и задач муниципальной программы предполагается осуществить путем выполнения взаимосвязанных мероприятий в течение 2020-2025 годов

**Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству, текущему и капитальному ремонту, реконструкции объектов сферы реализации муниципальной программы**

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации конкретных мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и комплексного развития объектов, систем и инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Сфера реализации муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, участники** | **Год исполнения мероприятий** | **Наименование мероприятия** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы»** | | | | | |
| 1. | Теплотехническое хозяйство | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | - |
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |
| 2024 | Разработка проектной документации по строительству блочно-модульной комбинированной автоматизированной котельной и пуско-наладка систем горячего водоснабжения и отопления зданий жилого и нежилого фонда в с.Юголок |
| 2025 | Строительство блочно-модульной комбинированной автоматизированной котельной и пуско-наладка систем горячего водоснабжения и отопления зданий жилого и нежилого фонда в с.Юголок |
| 2. | Жилищное хозяйство | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | - |
| 2021 | Разработка проектно-сметной документации на строительство одноквартирных домов по улице Октябрьская в с.Юголок с общей площадью ≈ 252 м2 (4 семьи – 14 человек) |
| 2022 | Строительство одноквартирных домов по улице Октябрьская в с.Юголок с общей площадью ≈ 252 м2 (4 семьи – 14 человек) |
| 2023 | Разработка проектно-сметной документации на строительство одноквартирных домов по улице Советская в с.Юголок с общей площадью ≈ 108 м2 (2 семьи – 6 человек) |
| 2024 | Строительство одноквартирных домов по улице Советская в с.Юголок с общей площадью ≈ 108 м2 (2 семьи – 6 человек) |
| 2025 | - |
| 3. | Энергетическое хозяйство и электроснабжение | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | - |
| 2021 | - |
| 2022 | Монтаж освещения на въезде в с.Юголок на неосвещённом участке дороги по улице Мира с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором в количестве 12 шт.) |
| 2023 | Монтаж освещения на неосвещённых проулках в с.Юголок с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором в количестве 12 шт.) |
| 2024 | Монтаж освещения на неосвещённых проулках в д.Кижа с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором 12 шт.) |
| 2025 | - |
| 4. | Слаботочные сети (связь и интернет) | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | - |
| 2021 | - |
| 2022 | Приобретение оборудования (базовой станции – макросоты) для организации сотовой связи в с.Юголок |
| 2023 | Приобретение оборудования (базовой станции – макросоты) для организации сотовой связи в д.Кижа |
| 2024 | - |
| 2025 | - |
| 5. | Водоснабжение и водоотведение | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | - |
| 2021 | Разработка проектно-сметной документации на установку станции обезжелезивания (водоочистной станции) в блок-модуле для водозаборной скважины в с.Юголок (ул. Ангарская 31Б) |
| 2022 | 1)Установка станции обезжелезивания (водоочистной станции) в блок-модуле для водозаборной скважины в с.Юголок (ул. Ангарская 31Б)  2)Разработка проектно-сметной документации на строительство 3-ёх водонапорных башен Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 каждая в с.Юголок (по улицам 60 Лет ВЛКСМ, Ленина, Ангарская) |
| 2023 | 1)Строительство 3-ёх водонапорных башен Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 каждая в с.Юголок (по улицам 60 Лет ВЛКСМ, Ленина, Ангарская)  2)Разработка проектно-сметной документации на строительство всесезонного локального водопровода из нержавеющей стали в с.Юголок общей протяжённостью 17 км и системы водоотведения |
| 2024 | 1)Строительство всесезонного локального водопровода из нержавеющей стали в с.Юголок общей протяжённостью 17 км и системы водоотведения  2)Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 в д.Кижа (по улице Партизанская) |
| 2025 | Строительство водонапорной башни Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 в д.Кижа (по улице Партизанская) |
| 7. | Газоснабжение | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | Данной программой мероприятия не предусмотрены |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 8. | Организация сбора, транспортировки и утилизации ТКО. Предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | Мероприятия предусмотрены другой муниципальной программой |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 9. | Объекты внешнего благоустройства и рекреационные ресурсы | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | - |
| 2021 | - |
| 2022 | 1)Разработка проектно-сметной документации на создание и обустройство парка отдыха «Золотой возраст» в с.Юголок  2) Создание и обустройство парка отдыха «Золотой возраст» в с.Юголок |
| 2023 | 1)Разработка проектно-сметной документации по комплексному благоустройству территории дома культуры «Родник» в с.Юголок  2) Комплексное благоустройство территории дома культуры «Родник» в с.Юголок (монтаж кованого ограждения, освещения, тротуарных дорожек, габионных скульптур, фонтана, лавочек и клумб, озеленение территории, установка архитектурной подсветки) |
| 2024 | 1)Разработка проектно-сметной документации по комплексному благоустройству территории дома культуры «Исток» в д.Кижа  2) Комплексное благоустройство территории дома культуры «Исток» в д.Кижа (монтаж кованого ограждения, освещения, тротуарных дорожек, габионных скульптур, фонтана, лавочек и клумб, озеленение территории, установка архитектурной подсветки)  3)Разработка проектно-сметной документации по комплексному благоустройству центральной улицы (ул.Мира) с.Юголок – создание аллеи «Мира». |
| 2025 | Комплексное благоустройство центральной улицы (ул.Мира) с.Юголок (создание аллеи «Мира») – (архитектурная подсветка в виде светодиодных неоновых лент на уличных опорах освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение, лавочки) |
| 10. | Дорожная и транспортная инфраструктуры | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 | Мероприятия предусмотрены другой муниципальной программой |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 11. | Объекты социальной и культурной сферы | | Администрация Юголокского сельского поселения | 2020 |
| 2021 | Строительство блочно-модульного ФАП-а в с.Юголок (≈40 м2) |
| 2022 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома культуры «Исток» в д.Кижа |
| 2023 | 1)Капитальный ремонт дома культуры «Исток» в д.Кижа  2)Текущий ремонт многофункциональной спортивной площадки в с.Юголок |
| 2024 | - |
| 2025 | 1)Разработка проектно-сметной документации на строительство обсерватории «Звёздная Лагуна» на базе дома культуры «Родник» в с.Юголок  2)Строительство обсерватории «Звёздная Лагуна» на базе дома культуры «Родник» в с.Юголок  3)Строительство блочно-модульного ФАП-а в д.Кижа (≈40 м2) |

**Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Ежегодные объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании федерального, областного и местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Показатели финансирования подлежат уточнению при разработке проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий, анализе рыночных цен с учётом инфляции. При корректировке мероприятий и внесениях изменений в Программу будет также применяться коэффициент-дефлятор.

Принятые сокращения:

-ФБ – федеральный бюджет;

-ОБ – областной бюджет;

-РБ – районный бюджет;

-МБ – местный бюджет;

-ВИ – внебюджетные источники.

Пояснения:

1) *На 2021 год стоимость строительства 1 м2 составит - 46 599 рублей (Распоряжение Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26.06.2020 г. № 166-мр), соответственно, расчёты производились с учётом этого.*

| **№** | | **Наименование мероприятия, задача** | **Ответственный исполнитель, участники** | **Источники финансового обеспечения** | | **Объёмы финансирования муниципальной программы**  **тыс. руб.** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За весь период реализации** | **В том числе по годам** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| ***Муниципальная программа «Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы»*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по муниципальной программе** | | **Администрация Юголокского сельского поселения** | **Всего** | | **112191,84** | **-** | **1370,00** | **19923,348** | **16367,20** | **54382,692** | **20148,60** |
| **Федеральный бюджет (далее – ФБ)** | | **102120,614** | **-** | **-** | **18665,23** | **14352,00** | **51343,384** | **17760,00** |
| **Областной бюджет (далее – ОБ)** | | **5929,564** | **-** | **920,00** | **740,323** | **567,00** | **2074,681** | **1627,56** |
| **Районный бюджет**  **(далее – РБ)** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Местный бюджет**  **(далее – МБ)** | | **2436,662** | **-** | **370,00** | **342,795** | **878,20** | **564,627** | **281,04** |
| **Внебюджетные источники**  **(далее – ВИ)** | | **1705,00** | **-** | **80,00** | **175,00** | **570,00** | **400,00** | **480,00** |
| ***1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **12142,948** | **-** | **400,00** | **11742,948** | **-** | **-** | **-** |
| **ФБ** | | **11273,230** | **-** | **-** | **11273,230** | **-** | **-** | **-** |
| **ОБ** | | **460,323** | **-** | **-** | **460,323** | **-** | **-** | **-** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **359,395** | **-** | **350,00** | **9,395** | **-** | **-** | **-** |
| **ВИ** | | **50,00** | **-** | **50,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1. | Строительство одноквартирных домов по улице Октябрьская в с.Юголок с общей площадью ≈ 252 м2  (4 семьи – 14 человек)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 12142,948 | - | 400,00 | 11742,948 | - | - | - |
| ФБ | | 11273,230 | - | - | 11273,230 | - | - | - |
| ОБ | | 460,323 | - | - | 460,323 | - | - | - |
| РБ | | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | | 359,395 | - | 350,00 | 9,395 | - | - | - |
| ВИ | | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - |
| ***2.Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилых помещений*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **5432,692** | **-** | **-** | **-** | **400,00** | **5032,692** | **-** |
| **ФБ** | | **4831,384** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4831,384** | **-** |
| **ОБ** | | **197,281** | **-** | **-** | **-** | **-** | **197,281** | **-** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **354,027** | **-** | **-** | **-** | **350,00** | **4,027** | **-** |
| **ВИ** | | **50,00** | **-** | **-** | **-** | **50,00** | **-** |  |
| 2.1. | Строительство одноквартирных домов по улице Советская в с.Юголок с общей площадью ≈ 108 м2  (2 семьи – 6 человек)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 5432,692 | - | - | - | 400,00 | 5032,692 | - |
| ФБ | | 4831,384 | - | - | - | - | 4831,384 | - |
| ОБ | | 197,281 | - | - | - | - | 197,281 | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| МБ | | 354,027 | - | - | - | 350,00 | 4,027 | - |
| ВИ | | 50,00 | - | - | - | 50,00 | - | - |
| ***3.Благоустройство сельской территории*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | | **Всего** | **8600,00** | **-** | **50,00** | **2000,00** | **2150,00** | **2150,00** | **2250,00** |
| **ФБ** | **7488,00** | **-** | **-** | **1872,00** | **1872,00** | **1872,00** | **1872,00** |
| **ОБ** | **218,40** | **-** | **-** | **54,60** | **54,60** | **54,60** | **54,60** |
| **РБ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | **113,60** | **-** | **20,00** | **23,40** | **23,40** | **23,40** | **23,40** |
| **ВИ** | **780,00** | **-** | **30,00** | **50,00** | **200,00** | **200,00** | **300,00** |
| 3.1. | Создание и обустройство парка отдыха «Золотой возраст» в с.Юголок  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  ИП КФХ «Облизанов А.М.» | Всего | | 2050,00 | **-** | 50,00 | 2000,00 | **-** | - | - |
| ФБ | | 1872,00 | **-** | **-** | 1872,00 | **-** | **-** | **-** |
| ОБ | | 54,60 | **-** | - | 54,60 | **-** | - | **-** |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| МБ | | 43,40 | **-** | 20,00 | 23,40 | **-** | - | **-** |
| ВИ | | 80,00 | **-** | 30,00 | 50,00 | **-** | - | **-** |
| 3.2. | Комплексное благоустройство территории дома культуры «Родник» в с.Юголок  (монтаж кованого ограждения, освещения, тротуарных дорожек, габионных скульптур, фонтана, лавочек и клумб, озеленение территории, установка архитектурной подсветки)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  МКУК КДЦ  «Юголокского МО» | Всего | | 2150,00 | **-** | **-** | **-** | 2150,00 | **-** | - |
| ФБ | | 1872,00 | **-** | **-** | **-** | 1872,00 | **-** | - |
| ОБ | | 54,60 | **-** | **-** | **-** | 54,60 | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 23,40 | **-** | **-** | **-** | 23,40 | **-** | - |
| ВИ | | 200,00 | **-** | **-** | **-** | 200,00 | **-** | - |
| 3.3. | Комплексное благоустройство территории дома культуры «Исток» в д.Кижа  (монтаж кованого ограждения, освещения, тротуарных дорожек, габионных скульптур, фонтана, лавочек и клумб, озеленение территории, установка архитектурной подсветки)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  МКУК КДЦ  «Юголокского МО» | Всего | | 2150,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2150,00 | - |
| ФБ | | 1872,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 1872,00 | - |
| ОБ | | 54,60 | **-** | **-** | **-** | **-** | 54,60 | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 23,40 | **-** | **-** | **-** | **-** | 23,40 | - |
| ВИ | | 200,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 200,00 | - |
| 3.4. | Комплексное благоустройство центральной улицы (ул.Мира) с.Юголок (создание аллеи «Мира»)  (архитектурная подсветка в виде светодиодных неоновых лент на уличных опорах освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение, монтаж лавочек)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 2250,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2250,00 |
| ФБ | | 1872,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1872,00 |
| ОБ | | 54,60 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 54,60 |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 23,40 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 23,40 |
| ВИ | | 300,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 300,00 |
| ***4.Создание, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, (в том числе, дошкольные образовательн.ые и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения) социокультурных и многофункциональных центров.*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **9324,40** | **-** | **920,00** | **-** | **3817,20** | **-** | **4587,20** |
| **ФБ** | | **6720,00** | **-** | **-** | **-** | **3360,00** | **-** | **3360,00** |
| **ОБ** | | **2120,00** | **-** | **920,00** | **-** | **140,00** | **-** | **1060,00** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **344,40** | **-** | **-** | **-** | **197,20** | **-** | **147,20** |
| **ВИ** | | **140,00** | **-** | **-** | **-** | **120,00** | **-** | **20,00** |
| 4.1. | Строительство обсерватории «Звёздная Лагуна» на базе дома культуры «Родник» в с.Юголок (учреждение культурно-досугового типа)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  МКУК КДЦ  «Юголокского МО» | Всего | | 3667,20 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3667,20 |
| ФБ | | 3360,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3360,00 |
| ОБ | | 140,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 140,00 |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 147,20 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 147,20 |
| ВИ | | 20,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 20,00 |
| 4.2. | Капитальный ремонт дома культуры «Исток» в д.Кижа  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  МКУК КДЦ  «Юголокского МО» | Всего | | 3667,20 | **-** | **-** | **-** | 3667,20 | **-** | - |
| ФБ | | 3360,00 | **-** | **-** | **-** | 3360,00 | **-** | - |
| ОБ | | 140,00 | **-** | **-** | **-** | 140,00 | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 147,20 | **-** | **-** | **-** | 147,20 | **-** | - |
| ВИ | | 20,00 | **-** | **-** | **-** | 20,00 | **-** | - |
| 4.3. | Текущий ремонт многофункциональной спортивной площадки в с.Юголок  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 150,00 | **-** | **-** | **-** | 150,00 | - | - |
| ФБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ОБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 50 000 | **-** | **-** | **-** | 50 000 | - | - |
| ВИ | | 100,00 | **-** | **-** | **-** | 100,00 | - | - |
| 4.4. | Строительство блочно-модульного ФАП-а в с.Юголок  (≈40 м2) | | Управление капитального строительства Иркутской области | Всего | | 920,00 | **-** | 920,00 | **-** | **-** | **-** | - |
| ФБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ОБ | | 920,00 | **-** | 920,00 | **-** | **-** | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ВИ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 4.5. | Строительство блочно-модульного ФАП-а д.Кижа (≈40 м2) | | Управление капитального строительства Иркутской области | Всего | | 920,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 920,00 |
| ФБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ОБ | | 920,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 920,00 |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ВИ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ***5.Приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение банковских, государственных, образовательных, коммерческих услуг)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **1751,40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1751,40** |
| **ФБ** | | **1680,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1680,00** |
| **ОБ** | | **70,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **70,00** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **1,40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,40** |
| **ВИ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1. | Установка банкоматов Сбербанка и Россельхозбанка в с.Юголок на базе администрации поселения | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 1751,40 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1751,40 |
| ФБ | | 1680,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1680,00 |
| ОБ | | 70,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 70,00 |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 1,40 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1,40 |
| ВИ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ***6.Развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **52510,40** | **-** | **-** | **1060,40** | **4900,00** | **45200,00** | **1350,00** |
| **ФБ** | | **49488,00** | **-** | **-** | **720,00** | **4320,00** | **43200,00** | **1248,00** |
| **ОБ** | | **2020,76** | **-** | **-** | **29,40** | **176,40** | **1764,00** | **50,96** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **746,64** | **-** | **-** | **306,00** | **303,60** | **136,00** | **1,04** |
| **ВИ** | | **255,00** | **-** | **-** | **5,0** | **100,00** | **100,00** | **50,00** |
| 6.1 | Установка станции обезжелезивания (водоочистной станции) в блок-модуле для водозаборной скважины в с.Юголок (ул.Ангарская 31Б) | | Администрация Юголокского сельского поселения  ИП КФХ «Подварков А.А.» | Всего | | 755,00 | **-** | **-** | 755,00 | **-** | **-** | - |
| ФБ | | 720,00 | **-** | **-** | 720,00 | **-** | **-** | - |
| ОБ | | 29,40 | **-** | **-** | 29,40 | **-** | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 0,6 | **-** | **-** | 0,6 | **-** | **-** | - |
| ВИ | | 5,0 | **-** | **-** | 5,0 | **-** | **-** | - |
| 6.2. | Строительство 3-ёх водонапорных башен Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 каждая в с.Юголок (по улицам 60 Лет ВЛКСМ, Ленина, Ангарская)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  ИП КФХ «Подварков А.А.» | Всего | | 4550,00 | **-** | **-** | 300,00 | 4550,00 | **-** | - |
| ФБ | | 4320,00 | **-** | **-** | **-** | 4320,00 | **-** | - |
| ОБ | | 176,40 | **-** | **-** | **-** | 176,40 | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 3,60 | **-** | **-** | 300,00 | 3,60 | **-** | - |
| ВИ | | 50,00 | **-** | **-** | **-** | 50,00 | **-** | - |
| 6.3. | Строительство всесезонного локального водопровода из нержавеющей стали в с.Юголок общей протяжённостью 17 км и системы водоотведения  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  ИП КФХ «Подварков А.А.» | Всего | | 45100,00 | **-** | **-** | **-** | 350,00 | 45100,00 | - |
| ФБ | | 43200,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 43200,00 | - |
| ОБ | | 1764,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 1764,00 | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 36,00 | **-** | **-** | **-** | 300,00 | 36,00 | - |
| ВИ | | 100,00 | **-** | **-** | **-** | 50,00 | 100,00 | - |
| 6.4. | Строительство водонапорной башни Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 в д.Кижа (по улице Партизанская)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения  ИП КФХ «Подварков А.А.» | Всего | | 1300,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 100,00 | 1350,00 |
| ФБ | | 1248,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1248,00 |
| ОБ | | 50,96 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 50,96 |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 1,04 | **-** | **-** | **-** | **-** | 100,00 | 1,04 |
| ВИ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 50,00 |
| ***7. Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **6950,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **400,00** | **6550,00** |
| **ФБ** | | **6240,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6240,00** |
| **ОБ** | | **254,80** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **254,80** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **405,20** | **-** | **-** | **-** | **-** | **400,00** | **5,20** |
| **ВИ** | | **50,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,00** |
| 7.1. | Строительству блочно-модульной комбинированной автоматизированной котельной и пуско-наладка систем горячего водоснабжения и отопления зданий жилого и нежилого фонда в с.Юголок  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 6950,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 400,00 | 6550,00 |
| ФБ | | 6240,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 6240,00 |
| ОБ | | 254,80 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 254,80 |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 405,20 | **-** | **-** | **-** | **-** | 400,00 | 5,20 |
| ВИ | | 50,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 50,00 |
| ***8.Развитие традиционных промыслов и ремесел (строительство Центров народных промыслов и ремесел, строительство и реконструкция подводящей инфраструктуры к объектам организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **3660,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3660,00** |
| **ФБ** | | **3360,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3360,00** |
| **ОБ** | | **137,20** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **137,20** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **102,80** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **102,80** |
| **ВИ** | | **60,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **60,00** |
|  | Строительство центра народного промысла «Восход» на базе бывшей конторы колхоза «Восход» в с.Юголок  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 3660,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3660,00 |
| ФБ | | 3360,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3360,00 |
| ОБ | | 137,20 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 137,20 |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 102,80 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 102,80 |
| ВИ | | 60,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 60,00 |
| ***9.Развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **7000,00** | **-** | **-** | **3500,00** | **3500,00** |  | **-** |
| **ФБ** | | **6720,00** | **-** | **-** | **3360,00** | **3360,00** |  | **-** |
| **ОБ** | | **274,40** | **-** | **-** | **137,20** | **137,20** |  | **-** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **5,60** | **-** | **-** | **2,80** | **2,80** |  | **-** |
| **ВИ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.1. | Приобретение оборудования (базовых станций – макросот) для организации сотовой связи в с.Юголок и д.Кижа | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 7000,00 | **-** | **-** | 3500,00 | 3500,00 | **-** | - |
| ФБ | | 6720,00 | **-** | **-** | 3360,00 | 3360,00 | **-** | - |
| ОБ | | 274,20 | **-** | **-** | 137,20 | 137,20 | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 5,60 | **-** | **-** | 2,80 | 2,80 | **-** | - |
| ВИ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ***10.Развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей электропередачи внутри муниципального образования, уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию** | |  | **Всего** | | **4820,00** | **-** | **-** | **1620,00** | **1600,00** | **1600,00** | **-** |
| **ФБ** | | **4320,00** | **-** | **-** | **1440,00** | **1440,00** | **1440,00** | **-** |
| **ОБ** | | **176,40** | **-** | **-** | **58,80** | **58,80** | **58,80** | **-** |
| **РБ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | | **3,6** | **-** | **-** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **-** |
| **ВИ** | | **320,00** | **-** | **-** | **120,00** | **100,00** | **100,00** | **-** |
| 10.1. | Монтаж освещения на въезде в с.Юголок на неосвещённом участке дороги по улице Мира с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором в количестве 12 шт.)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 1620,00 | **-** | **-** | 1620,00 | **-** | **-** | - |
| ФБ | | 1440,00 | **-** | **-** | 1440,00 | **-** | **-** | - |
| ОБ | | 58,80 | **-** | **-** | 58,80 | **-** | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 1,2 | **-** | **-** | 1,2 | **-** | **-** | - |
| ВИ | | 120,00 | **-** | **-** | 120,00 | **-** | **-** | - |
| 10.2. | Монтаж освещения на неосвещённых проулках в с.Юголок с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором в количестве 12 шт.)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 1600,00 | **-** | **-** | **-** | 1600,00 | **-** | - |
| ФБ | | 1440,00 | **-** | **-** | **-** | 1440,00 | **-** | - |
| ОБ | | 58,80 | **-** | **-** | **-** | 58,80 | **-** | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 1,2 | **-** | **-** | **-** | 1,2 | **-** | - |
| ВИ | | 100,00 | **-** | **-** | **-** | 100,00 | **-** | - |
| 10.3. | Монтаж освещения на неосвещённых проулках в д.Кижа с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором 12 шт.)  С учётом разработки ПСД | | Администрация Юголокского сельского поселения | Всего | | 1600,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 1600,00 | - |
| ФБ | | 1440,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 1440,00 | - |
| ОБ | | 58,80 | **-** | **-** | **-** | **-** | 58,80 | - |
| РБ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| МБ | | 1,2 | **-** | **-** | **-** | **-** | 1,2 | - |
| ВИ | | 100,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | 100,00 | - |

**Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

6.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем.

6.2.Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

Показатели результативности муниципальной программы

| **№** | | **Наименование показателя результативности** | | **Единица измерения** | **Базовое значение за 2019 год** | **Планируемое значение по годам** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| **Общие показатели** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля реализованных проектов (от запланированных) по программе комплексного развития сельских территорий | | | % | 0 | 0 | 0 | | 30 | 40 | 60 | 90 |
| 2. | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | | | Ед. | 0 | 0 | 2 | | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 3. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | | | % | 30 | 35 | 40 | | 50 | 70 | 80 | 90 |
| 4. | Количество инвесторов и партнёров, принимающих участие в реализации программы | | | Чел. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | | | % | 0 | 15 | 30 | | 40 | 60 | 80 | 80 |
| ***1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объёмы строительства жилья | | | кв.м | 0 | 0 | 0 | | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество граждан, улучивших условия проживания в сельской местности | | | Чел. | 0 | 0 | 0 | | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилых помещений*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объёмы строительства жилья | | | кв.м | 0 | 0 | 0 | | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество граждан, которым предоставлено жильё по договору найма жилых помещений | | | Чел. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ***3.Благоустройство сельской территории*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством уровня благоустройства сельской территории | | | % | 30 | 40 | 40 | | 60 | 70 | 80 | 100 |
| ***4.Создание, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения) социокультурных и многофункциональных центров.*** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен ремонт (текущий, капитальный), реконструкция | | | % | 10 | 10 | 50 | | 50 | 90 | 100 | 100 |
| 4.2. | Количество культурно-массовых мероприятий | | | Ед. | 5 | 5 | 10 | | 15 | 15 | 20 | 30 |
| 4.3. | Охват населения услугами библиотечного обслуживания | | | % | 5 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 30 | 50 |
| 4.4. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в социальной и культурной сфере | | | % | 30 | 30 | 50 | | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4.5. | Количество построенных объектов, оказывающие первичную медико-санитарную помощи | | | Ед. | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.6. | Доля муниципальных спортивных сооружений, на которых проведен ремонт (текущий, капитальный), реконструкция | | | % | 10 | 10 | 20 | | 50 | 50 | 70 | 100 |
| 4.7. | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | % | 5 | 10 | 10 | | 15 | 15 | 20 | 20 |
| ***5.Приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение банковских, государственных, образовательных, коммерческих услуг)*** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество приобретённого оборудования для предоставления дистанционных банковских услуг | | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.2. | Доля сельского населения, обеспеченного банковскими услугами | | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ***6.Развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений)*** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры , связанных с водоснабжением и водоотведением на сельской территории | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2. | | | Ввод в действие локальных водопроводов | м. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 8500 | 8500 |
| 6.3. | | | Объём локальных водопроводов, на которых проведён ремонт (капитальный, текущий), реконструкция | м. | 0 | 0 | 500 | | 1500 | 2500 | 4500 | 5000 |
| 6.4. | | | Доля объектов водоснабжения (водозаборных сооружений), на которых проведён ремонт (капитальный, текущий), реконструкция | % | 0 | 10 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 90 |
| 6.5. | | | Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем нецентрализованного водоснабжения | % | 40 | 40 | 50 | | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 6.6. | | | Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 30 | 70 |
| 6.8. | | | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50 | 70 |
| 6.9. | | | Ввод в действие сетей канализации (водоотведение) | м. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 6.10 | | | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в коммунальной сфере | % | 10 | 10 | 30 | | 50 | 50 | 70 | 75 |
| ***7. Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление)*** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры, связанных с теплоснабжением на сельской территории | | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.2. | Доля сельского населения, обеспеченного услугами централизованного теплоснабжения | | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7.3. | Доля муниципальных учреждений, обеспеченного услугами централизованного теплоснабжения | | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7.4. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в коммунальной сфере, связанной с теплоснабжением | | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ***8.Развитие традиционных промыслов и ремесел (строительство Центров народных промыслов и ремесел, строительство и реконструкция подводящей инфраструктуры к объектам организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»*** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Количество реализованных проектов по развитию традиционных промыслов и ремёсел | | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8.2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления дополнительных услуг в сфере культуры | | | % | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 8.3. | Количество организованных рабочих мест в культурной сфере | | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8.4. | Охват населения, принимающего участие в мероприятиях центра народного промысла | | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ***9.Развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»)*** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры, связанных с слаботочными сетями на сельской территории | | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9.2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг связи и услугами передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет» | | | % | 5 | 5 | 10 | | 80 | 95 | 98 | 100 |
| ***10.Развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей электропередачи внутри муниципального образования, уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения*** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры, связанных с энергоснабжением на сельской территории | Ед. | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11.1 | | | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг в сфере энергоснабжения | % | 70 | 70 | 80 | | 85 | 90 | 95 | 100 |

**Раздел 7.Риски реализации муниципальной программы**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, связанное с кризисными явлениями в российской экономике.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1)ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2)планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

3)определение приоритетов для первоочередного финансирования;

4)привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности участников муниципальной программы (по основным мероприятиям муниципальной программы).

2. Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Меры по снижению рисков:

1)осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий;

2)актуализация нормативных правовых актов Юголокского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

3.Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении муниципальной программой, невыполнении целей и задач муниципальной программы.

С целью минимизации административных рисков планируется:

1)проведение мониторинга исполнения показателей муниципальной программы;

2)своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы при выявлении указанной потребности;

3) оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы.

Глава Юголокского

муниципального образования: Булатников И.С.