Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программаМуниципальная программа "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы" |
| 1 | Доля реализованных проектов (от запланированных) по программе комплексного развития сельских территорий | % | 0 | 30 | 0 |  |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ед. | 0 | 5 | 0 |  |
| ... | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 0 | 50 | 0 |  |
| ... | Количество инвесторов и партнёров, принимающих участие в реализации программы | Чел. | 0 | 2 | 0 |  |
| ... | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | % | 0 | 40 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы  "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

(наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы" |
|  | Строительство одноквартирных домов по улице Октябрьская в с.Юголок с общей площадью ≈ 252 м2 (4 семьи – 14 человек) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | % | 5 | 0 |  |
|  | Создание и обустройство парка отдыха «Золотой возраст» в с.Юголок С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения ИП КФХ «Облизанов А.М.» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | % | 40 | 0 |  |
|  | Комплексное благоустройство территории дома культуры «Родник» в с.Юголок (монтаж кованого ограждения, освещения, тротуарных дорожек, габионных скульптур, фонтана, лавочек и клумб, озеленение территории, установка архитектурной подсветки) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | % | 40 | 0 |  |
|  | Установка станции обезжелезивания (водоочистной станции) в блок-модуле для водозаборной скважины в с.Юголок (ул.Ангарская 31Б) | Администрация Юголокского сельского поселения ИП КФХ «Подварков А.А.» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 0 |  |
|  | Строительство 3-ёх водонапорных башен Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 каждая в с.Юголок (по улицам 60 Лет ВЛКСМ, Ленина, Ангарская) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения ИП КФХ «Подварков А.А.» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 0 |  |
|  | Приобретение оборудования (базовых станций – макросот) для организации сотовой связи в с.Юголок и д.Кижа | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 0 |  |
|  | Монтаж освещения на въезде в с.Юголок на неосвещённом участке дороги по улице Мира с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором в количестве 12 шт.) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 50 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы  "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | з Пр | ЦСР | Р | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 992 | X | X | X | 50,00 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 |  | исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Иркутской области, федерального бюджета,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы  "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы" (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов<1> | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования | средства бюджета Юголокского муниципального образования | 342,795 19580,55 | 0 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Юголокского муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего | 19923,348 | 0 |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования | средства бюджета Юголокского муниципального образования | 342,795 19580,55 | 0 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) | 342,795 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

Утверждено

Ответственный исполнитель

муниципальной программы "Комплексное развитие

Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы поселения  "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"2022 год

| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа "Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы" |
|  | Строительство одноквартирных домов по улице Октябрьская в с.Юголок с общей площадью ≈ 252 м2 (4 семьи – 14 человек) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | % | 5 | 0 |  |
|  | Создание и обустройство парка отдыха «Золотой возраст» в с.Юголок С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения ИП КФХ «Облизанов А.М.» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | % | 40 | 0 |  |
|  | Комплексное благоустройство территории дома культуры «Родник» в с.Юголок (монтаж кованого ограждения, освещения, тротуарных дорожек, габионных скульптур, фонтана, лавочек и клумб, озеленение территории, установка архитектурной подсветки) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | % | 40 | 0 |  |
|  | Установка станции обезжелезивания (водоочистной станции) в блок-модуле для водозаборной скважины в с.Юголок (ул.Ангарская 31Б) | Администрация Юголокского сельского поселения ИП КФХ «Подварков А.А.» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 0 |  |
|  | Строительство 3-ёх водонапорных башен Рожновского (ВБР 50/15) по ТУ 5265-001-01679841195-2014 общим объемом 50 м3 каждая в с.Юголок (по улицам 60 Лет ВЛКСМ, Ленина, Ангарская) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения ИП КФХ «Подварков А.А.» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 0 |  |
|  | Приобретение оборудования (базовых станций – макросот) для организации сотовой связи в с.Юголок и д.Кижа | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 0 |  |
|  | Монтаж освещения на въезде в с.Юголок на неосвещённом участке дороги по улице Мира с оборудованием автономных источников энергии (монтаж автономной системы освещения slw-20/200-100-400 на солнечных батареях с ветрогенератором в количестве 12 шт.) С учётом разработки ПСД | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 50 | 50 |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Юголокского муниципального образования

Критерии оценки эффективности муниципальной программы

"Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы"

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,1 | 25 | Низкий |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,1 | 20 | Низкий |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,1 | 15 | Низкий |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | Низкий |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | Низкий |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | Низкий |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | Низкий |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | Низкий |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | Низкий |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | Низкий |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.