Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории

Юголокского муниципального образования  на 2020-2022 годы»

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программаМуниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2022 годы» |
| 1 | Доля реализованных мероприятий/проектов (от запланированных) по муниципальной программе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество замежёванных земельных участков под площадки ТКО | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| ... | Количество созданных мест накопления ТКО (количество обустроенных контейнерных площадок) | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| ... | Количество приобретённых контейнеров под ТКО | Ед. | 0 | 32 | 32 |  |
| ... | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество проведённых мероприятий в сфере экологического просвещения населения | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | % | 50 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы   «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского муниципального образования  на 2020-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальной программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2022 годы» |
|  | Создание мест (площадок) накопления ТКО в количестве 6 шт. | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Количество созданных мест накопления ТКО (количество обустроенных контейнерных площадок) | Ед. | 6 | 6 |  |
|  | Приобретение контейнеров под ТКО – 32 шт.; | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Количество приобретённых контейнеров под ТКО | Ед. | 32 | 32 |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на развитие экологической культуры населения. | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Количество проведённых мероприятий в сфере экологического просвещения населения | Ед. | 3 | 3 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы   «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского муниципального образования  на 2020-2022 годы»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | з Пр | ЦСР | Р | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X | 1090,89 | 1090,89 | 1090,89 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 992 | X | X | X | 1090,89 | 1090,89 | 1090,89 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Иркутской области, федерального бюджета,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы   «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского

муниципального образования  на 2020-2022 годы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов<1> | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего | 1090,89 | 1090,89 |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования | средства бюджета Юголокского муниципального образования | 21,89 | 21,89 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Юголокского муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего | 1090,89 | 1090,89 |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования |  | 21,89 1069,00 | 21,89 1069,00 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

Утверждено

Ответственный исполнитель

муниципальной программы  «Организация деятельности по накоплению и

транспортированию твердых коммунальных отходов на территории

Юголокского муниципального образования  на 2020-2022 годы»

_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы поселения   «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского муниципального образования  на 2020-2022 годы» 2022 год

| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальной программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2022 годы» |
|  | Создание мест (площадок) накопления ТКО в количестве 6 шт. | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Количество созданных мест накопления ТКО (количество обустроенных контейнерных площадок) | Ед. | 6 | 6 |  |
|  | Приобретение контейнеров под ТКО – 32 шт.; | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Количество приобретённых контейнеров под ТКО | Ед. | 32 | 32 |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на развитие экологической культуры населения. | Администрация Юголокского сельского поселения | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Количество проведённых мероприятий в сфере экологического просвещения населения | Ед. | 3 | 3 |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Юголокского муниципального образования

Критерии оценки эффективности муниципальной программы

«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Юголокского муниципального образования  на 2020-2022 годы» (наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,9 | 25 | Высокий |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,9 | 20 | Высокий |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | Высокий |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,9 | 10 | Высокий |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,9 | 10 | Высокий |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,9 | 5 | Высокий |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,9 | 5 | Высокий |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0,9 | 5 | Высокий |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,9 | 5 | Высокий |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | Высокий |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.